УТВЕРЖДАЮ

И.о. генерального директора

ОАО  «Водопроводно-канализационное и

энергетическое хозяйство»

_______________ Р.М. Гараев

«____»____________2013г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПО ОТКРЫТОМУ ЗАПРОСУ  ПРЕДЛОЖЕНИЙ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ СЕТЕЙ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

# СОДЕРЖАНИЕ

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Общие сведения

- Термины и определения

- Обжалование

- Общие требования к участникам запроса предложений

- Общий порядок проведения запроса предложений

- Права и обязанности Заказчика запроса предложений

Раздел II.  ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ЗАЯВОК И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

- Подготовка заявок на участие в запросе предложений

- Требования к правоспособности и документы, подтверждающие соответствие Участников требованиям документации и квалификации

- Обеспечение заявки

- Разъяснение документации о запросе предложений

- Оформление заявки на участие в запросе предложений

- Подача заявок на участие в запросе предложений и их прием

- Изменение в заявках на участие в запросе предложений и их отзыв

- Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений

- Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений

- Процедура переторжки

- Принятие решения о результатах запроса предложений

- Заключение договора и порядок опубликования информации об итогах проведения запроса предложений

Раздел III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Информационная карта

Приложение №1 к информационной карте.

Приложение №2 к информационной карте (Смета).

Раздел VI. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

- Форма 1. Заявка на участие в запросе предложений

- Форма 2. Анкета участника открытого запроса предложений

- Форма 3. Опись документов, входящих в состав заявки на участие в открытом запросе предложений.

- Форма 4. Техническое задание.

- Форма 5. Материально-техническая оснащенность.

- Форма 6. Опыт выполнения аналогичных работ.

- Форма 7. Запрос на предоставление разъяснений документации открытого запроса предложений.

- Форма 8. Запрос на предоставление документации открытого запроса предложений.

Раздел V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

# РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Дата проведения открытого запроса предложений: 6 мая 2013г.

Название запроса предложений: выполнение работ по капитальному ремонту сетей отопления и горячего водоснабжения.

Наименование Заказчика: ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство», (далее ОАО «ВК и ЭХ»).

### Общие сведения

  - ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, д.4Б  (далее - Заказчик), уведомляет о проведении открытого запроса предложений, опубликованным 16 апреля 2013г. на официальном сайте в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - www.zakupki.gov.ru (далее - Официальный сайт), а также на официальном сайте Заказчика www.wodo.e-nk.ru (далее – официальный сайт Заказчика) и приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей принять участие в открытом запросе предложений на право заключения договора, на выполнение работ по капитальному ремонту сетей отопления и горячего водоснабжения (далее – запрос предложений).

  - Процедура проводится в соответствии с Положением о закупках ОАО «ВК и ЭХ» в редакции на дату размещения извещения о процедуре закупки на Официальном сайте, официальном сайте Заказчика.

  - В рамках запроса предложений и настоящей документации используются термины и сокращения, определенные в п. 2. настоящей Документации.

### Термины и определения

  - Открытый запрос предложений (далее – запрос предложений) - процедура исследования рыночных предложений и выбора поставщика (исполнителя, подрядчика), при которой комиссия по проведению процедуры закупки (далее - Комиссия) по результатам рассмотрения предложений поставщиков (исполнителей, подрядчиков) на основании критериев и порядка оценки, установленных в тексте запроса предложений, определяет участника запроса предложений, предложившего лучшие условия выполнения договора на поставку продукции (оказанию услуг, выполнение работ). Запрос предложений может быть одноэтапным или многоэтапным.

  - Договор – договор оказания услуг в соответствии с предметом запроса предложений, который Заказчик вправе заключить на условиях данного запроса предложений с Участником запроса предложений, заявка которого решением Комиссии признана наилучшей.

  - Заказчик – юридическое лицо, для обеспечения нужд которого осуществляется закупка.

  - Предложение на участие в запросе предложений (далее заявка на участие в запросе предложений) - предложение Участника, направленное Заказчику запроса предложений с намерением заключить Договор и поданное в соответствии с требованиями  документации  запроса предложений.

  - Документация запроса предложений (Документация) - настоящий комплект документов, содержащий всю необходимую и достаточную информацию о предмете и условиях запроса предложений, регламентирующий порядок и процедуру проведения запроса предложений.

  - Комиссия по проведению процедуры закупки (далее - Комиссия) - коллегиальный орган, создаваемый организатором процедуры закупки для выбора поставщика путем проведения процедуры закупки с целью заключения договора.

  - Победитель запроса предложений - Участник запроса предложений, предложивший в своей заявке наилучшие условия исполнения Договора и признанный таковым в соответствии с решением Комиссии.

  - Начальная (максимальная) цена – предельно допустимая цена договора, указываемая в документации по запросу предложений в целом за выполненную работу с учетом НДС, при превышении которой, предложения от участников запроса предложений Заказчиком рассматриваться не будут.

  - Работы - работы, право заключения Договора, на оказание которых, является предметом данного Запроса предложений.

  - Участник запроса предложений (Участник) - любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, принявший участие в процедуре запроса предложений, правосубъектность которого позволяет заключить Договор на условиях запроса предложений и осуществить выполнение обязательств по Договору.

  - Цена заявки запроса предложений (цена заявки) – цена выполнения работ с учетом НДС, предложенная участником запроса предложений.

### Обжалование

  - Все споры и разногласия между Участником и Заказчиком, возникающие в связи с проведением запроса предложений, в том числе касающиеся исполнения Заказчиком и Участниками своих обязательств, в связи с проведением запроса предложений и участием в нем, подлежат урегулированию в претензионном порядке. В этом случае срок рассмотрения претензии составляет 30 дней с момента ее получения. Претензия должна направляться в адрес Заказчика, указанный  в документации о проведении запроса предложений, на имя Председателя Комиссии по подведению итогов запроса предложений.

  - В случае, если претензионный порядок не привел к урегулированию споров и разногласий, они подлежат разрешению в судебном порядке.

### Общие требования к Участникам запроса предложений

  - Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с положением о закупке.

  - Участник запроса предложений должен обладать гражданской правоспособностью для заключения и выполнения договора, иметь лицензии и иные необходимые разрешительные документы на осуществление связанных с выполнением договора лицензируемых видов деятельности.

  - Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой, подачей заявки и участием в запросе предложений, а Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов открытого запроса предложений.

### Общий порядок проведения запроса предложений

Запрос предложений проводится в следующем порядке в соответствии с положениями документации о запросе предложений:

  - Публикация извещения о проведении запроса предложений.

  - Публикация документации по открытому запросу предложений, предоставление документации о запросе предложений Участникам запроса предложений, по запросу Участника.

  - Подготовка Участниками запроса предложений своих заявок на участие и разъяснение Заказчиком  документации о запросе предложений (по мере необходимости).

  - Подача Участниками заявок  на участие в запросе предложений и их прием.

  - Изменения в заявках на участие в запросе предложений и их отзыв.

  - Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений.

  - Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений.

  - Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений.

  - Принятие решения Комиссией о результатах запроса предложений.

  - Подписание Договора с Победителем запроса предложений.

### Права и обязанности Заказчика запроса предложений.

  - Запрос предложений не является конкурсом, и его проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.

  - Заказчик обеспечивает конфиденциальность относительно всех полученных от Участников запроса предложений сведений, в том числе содержащихся в заявках на участие в запросе предложений. Предоставление этой информации другим Участникам запроса предложений или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей документацией.

  - Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения запроса предложений, разместив сообщение об этом на Официальном сайте о размещении заказов, официальном сайте Заказчика.

  - Заказчик, организатор процедуры закупки по собственной инициативе вправе принять решение о внесении изменений в Документацию не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания подачи заявок (предложений) на участие в запросе предложений. Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке размещаются Заказчиком на  Официальном сайте, официальном сайте Заказчика не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, и в течение 2 (двух) рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам процедуры закупки, которым была предоставлена документация запроса предложений.

  - Предполагается, что Участник запроса предложений изучит все инструкции, формы, условия и требования, содержащиеся в документации. Все условия, содержащиеся в настоящей документации, рассматриваются как принятые Участником, подающим  заявку на участие в запросе предложений. Предполагается, что Участник на основании  документации (включая технические требования) получил всю необходимую информацию для подготовки и подачи своей заявки на участие в запросе предложений.

  - Неполное представление информации, запрашиваемой в документации, или же подача заявки на участие, не отвечающей всем требованиям документации об участии в запросе предложений, представляют собой риск Участника и дают право Заказчику отклонить заявку на участие в запросе предложений.

# РАЗДЕЛ II. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ЗАЯВОК И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

### Подготовка заявок на участие в запросе предложений

  - Общие требования к заявке на участие

    - Для участия в Запросе предложений любое лицо представляет Заказчику (лично или через своего полномочного представителя) либо посредством почтового отправления, курьерской службы в установленный срок свою Заявку (предложение), оформленную согласно требованиям, извещения и документации по проведению запроса предложений, включающая:

      - Заявка на участие в запросе предложений;

      - Техническое задание - содержащее информацию о функциональных, качественных и количественных характеристиках товаров, объеме и характеристиках работ, услуг, сроках исполнения договора, сроках гарантии, стоимости и прочих существенных условиях договора предусмотренных в Документации.

      - Проект Договора, заполненный Участником процедуры закупки (1 экз.)

      - Документы, подтверждающие соответствие Участника запроса предложений требованиям документации, согласно перечня, который содержится в п. 8.2 настоящей документации;

В составе заявки на участие все компоненты заявки, указанные в п. 7.1.1. оформлены в соответствии с требованиями п.11 настоящей документации, чтобы Заказчик мог без промедлений найти в составе заявки все компоненты.

    - Участник запроса предложений имеет право подать только одну заявку на участие в открытом запросе предложений. В случае  если Участник запроса предложений подает более одной заявки, все заявки с его участием отклоняются без рассмотрения.

  - Требования к языку заявки на участие

    - Заявка на участие в запросе предложений, а также вся корреспонденция и документация, связанные с этими документами, которыми обменивается с Заказчиком Участник, должны быть подготовлены на русском языке. Подготавливаемая в этой связи сопроводительная документация и печатная литература, а также документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке, могут быть подготовлены на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться нотариально заверенный перевод на русский язык (преимущество будет иметь перевод на русский язык).

  - Валюта заявки на участие

    - Все суммы денежных средств в документах, входящих в заявку на участие, должны быть выражены в российских рублях, за исключением нижеследующего: документы, оригиналы которых выданы Участнику запроса предложений третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, должны содержать предложения с переводом этих сумм в российские рубли, исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием этого курса и даты его установления.

  - Требования к подготовке заявки на участие

    - Участник заполняет заявку на участие в запросе предложений в строгом соответствии с Образцом  заявки Раздела IV «Образцы форм и документов для заполнения участниками процедуры закупки» (Форма 1).

    - В состав заявки должны входить, заполненные участником открытого запроса предложений Форма 2, Форма 3, Форма 4, Форма 5, Форма 6 Раздела IV «Образцы форм и документов для заполнения участниками процедуры закупки», проект договора (Раздел V).

### Требования к правоспособности, и документы, подтверждающие соответствие Участников требованиям документации и квалификации.

  - Общие требования к правоспособности

Для участия в запросе предложений Участник должен удовлетворять следующим общим требованиям:

    - быть правомочным заключать договор;

    - обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора;

    - обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

    - не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

    - не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

    - не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

    - отсутствовать сведения об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст.5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

  - Перечень документов, подтверждающие соответствие Участника требованиям документации:

    - анкета, включающая: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), ИНН, номер контактного телефона и другие установленные Документацией сведения;

    - документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника: копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени Участника без доверенности;

    - в случае, если от имени Участника действует иное лицо, также предоставляется доверенность на осуществление действий от имени Участника, заверенная печатью Участника и подписанную руководителем Участника или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника, Предложение должно содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

    - копии учредительных документов Участника, заверенные нотариально или заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Участника (для юридических лиц), нотариально заверенную копию паспорта гражданина Российской Федерации (для физических лиц);

    - полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения о проведении запроса предложений оригинал или нотариально заверенную копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);

    - иностранные участники запроса предложений предоставляют надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на Официальном сайте, официальном сайте Заказчика извещения о проведении запроса предложений;

    - копию информационного письма налогового органа, указывающего дату представления участником заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения, заверенного печатью и подписью уполномоченного лица Участника, в случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения;

    - решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица. В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений для участника запроса предложений невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник запроса предложений обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем запроса предложений представить вышеуказанное решение до момента заключения договора. В случае, если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо;

    - копии документов, подтверждающих соответствие участников требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом запроса предложений, в случае если в соответствии с законодательством установлены такие требования (копии лицензий и иных разрешительных документов).

    - иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов. Все вышеуказанные документы прилагаются Участником к заявке.

### Обеспечение заявки

  - Обеспечение заявки на участие в запросе предложений не требуется.

### Разъяснение документации о запросе предложений

  - Любой участник процедуры закупки вправе, с момента публикации извещения и документации о проведении открытого запроса предложений, направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, Заказчику запрос о разъяснении положений документации. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа, разъяснение положений документации запроса предложений, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за 5 (пять) дней до дня окончания подачи заявок на участие в запросе предложений. В течение одного дня, со дня направления разъяснений положений документации запроса предложений по запросу участника процедуры закупки, такое разъяснение должно быть размещено Заказчиком на Официальном сайте, официальном сайте Заказчика с содержанием запроса на разъяснение положений документации запроса предложений, без указания участника процедуры закупки, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации запроса предложений не должно изменять ее суть. Запросы на разъяснение документации, оформленные в соответствии с Формой 7 Раздела IV «Образцы форм и документов для заполнения участниками процедуры закупки»), должны направляться письмом или по электронной почте за подписью руководителя организации или иного уполномоченного ответственного лица Участника запроса предложений по адресам, указанным ниже:

423570, РТ, г. Нижнекамск, Ахтубинская 4Б; ОАО «ВК и ЭХ»

Контактное лицо: Фатхутдинова Айгуль Рафаиловна

тел.:		+7 (8555) 47-08-96

+79178800055

Адрес эл. почты: wkex-zakupki@mail.ru

### Оформление заявки на участие в запросе предложений

  - Каждый документ, входящий в заявку, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника запроса предложений без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее - Уполномоченное лицо). В последнем случае заверенная печатью Участника и подписанную руководителем Участника или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности должна  быть в составе документов заявки на участие.

  - Каждый документ, входящий в заявку на участие, должен быть скреплен печатью Участника запроса предложений (на нотариально заверенные копии документов и/или документы, переплетенные типографским способом (брошюры, книги и др.), требование подписи Уполномоченного лица и скрепления документов печатью Участника запроса предложений не распространяется). Каждая страница заявки на участие в запросе предложений должна быть подписана Уполномоченным лицом.

  - Документы, входящие в заявку на участие в запросе предложений должны быть прошиты и пронумерованы, скреплены печатью (в случае ее наличия) участника процедуры закупки.

  - В формах и документах заявки на участие, заполняемых по образцам, приведенным в настоящей документации (Раздел IV «Образцы форм и документов для заполнения участниками процедуры закупки»), не допускаются никакие изменения, кроме дополнения их требуемой информацией. Содержащиеся в формах таблицы и формуляры должны быть заполнены по всем графам. Причина отсутствия информации в отдельных графах должна быть объяснена.

  - Никакие исправления в тексте заявки не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью Уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.

  - Перед подачей заявка на участие должна быть надежно запечатана в конверт (пакет, ящик и т.п.).

  - На  конверте необходимо указать следующие сведения:

    - наименование и адрес Заказчика:

ОАО «ВК и ЭХ»;

423570, РТ, г. Нижнекамск, Ахтубинская, д.4Б;

    - полное фирменное наименование Участника запроса предложений и его почтовый адрес;

    - наименование запроса предложений: «Заявка на участие в открытом запросе предложений на выполнение работ по капитальному ремонту сетей отопления и горячего водоснабжения».

### Подача заявок на участие в запросе предложений и их прием

  - Участник должен обеспечить доставку своей заявки на участие, подготовленную в строгом соответствии с требованиями  документации, по следующему адресу:

423570, РТ, г. Нижнекамск, Ахтубинская, д.4Б, ОАО «ВК и ЭХ», «Служба организации и контроля закупок».

Время приема заявок на участие в открытом запросе предложений: с понедельника по пятницу с 8.00ч.-12.00ч., с 13.00ч.-17.00ч. (по московскому времени), за исключением праздничных не рабочих дней, в соответствии с производственным календарем Республики Татарстан.

Контактное лицо: Фатхутдинова Айгуль Рафаиловна

тел.:+7 (8555) 47-08-96; моб. +7 9178800055

  - При этом Участникам рекомендуется предварительно позвонить по телефону контактному лицу и договориться о дне и часе доставки заявки на участие. В случае направления заявки через курьерскую службу рекомендуется уведомить представителя курьерской службы или курьера о настоящем порядке доставки курьерской почты.

  - Заказчик заканчивает принимать заявки 6 мая 2013г. в 09-00 часов московского времени.

  - Заявки, поданные после окончания срока подачи заявок и не принятые организатором процедуры закупки, возвращаются участнику в тот же день вместе с описью документов (с отметкой об отказе в приеме) путем вручения их участнику или его уполномоченному представителю под расписку либо путем отправления по почте с уведомлением о вручении.

  - Заказчик по требованию участника выдает расписку лицу, доставившему конверт с  заявкой (предложением), о его получении с указанием даты и времени получения.

### Изменения в заявках на участие в запросе предложений и их отзыв

  - Участник вправе изменить или отозвать свое предложение на участие в запросе предложений после его подачи в любое время до истечения срока предоставления предложений на участие в запросе предложений.

  - В случае представления изменений предложения на участие в запросе предложений изменение необходимо оформить и запечатать в конверт согласно требованиям документации с дополнительной надписью «Изменение предложения на участие в открытом запросе предложений».

### Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений

  - Заказчик запроса предложений проводит публичную процедуру вскрытия поступивших конвертов «6» мая 2013г., в 10 час. 00 мин., время московское, по адресу: 423570, РТ, г. Нижнекамск, Ахтубинская, д.4Б, конференц-зал.

  - На этой процедуре могут присутствовать представители Участников запроса предложений, своевременно подавших заявки на участие. Для подтверждения права присутствия на процедуре вскрытия конвертов представителям Участников запроса предложений следует иметь при себе следующие документы:

    - доверенность, содержащую данные удостоверения личности представителя Участника, удостоверяющую его полномочия присутствовать на процедуре вскрытия конвертов;

  - Присутствующие представители Участников запроса предложений регистрируются, в журнале регистрации, который прикладывается к протоколу процедуры вскрытия конвертов. Участники запроса предложений должны прибыть для регистрации не позднее, чем за 15 минут до начала процедуры вскрытия конвертов.

  - Во время процедуры вскрытия комиссия оглашает количество поданных предложений, и наименование подавших их участников.

  - В ходе процедуры вскрытия конвертов с заявками Заказчик запроса предложений ведет протокол, в котором отражается вся оглашенная информация. Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии непосредственно после вскрытия конвертов с предложениями.

  - При вскрытии заявок ни одна заявка на участие не может быть отклонена, за исключением опоздавших заявок.

### Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений

  - Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений осуществляется Заказчиком в сроки указанные в Информационной карте.

  - Рассмотрение заявок осуществляется комиссией. Заказчик запроса предложений для целей оценки имеет право привлечь специалистов профильных подразделений.

  - Общий порядок рассмотрения и оценки состоит из следующих стадий – стадия рассмотрения заявок и отбор на предмет соответствия Участника и поданной им заявки требованиям документации, и последующие стадии оценки и сопоставления заявок, принятие решения о выборе победителя.

    - На стадии рассмотрения Заказчиком запроса предложений проверяется:

      - правильность оформления заявок, в том числе наличие всех необходимых документов и их соответствие требованиям документации по существу, а также наличие необходимых подписей в заявке;

      - соответствие Участников запроса предложений требованиям документации;

    - Заявки на участие, предполагающие изменение условий или других требований в зависимости от внешних факторов, не соответствующих требованиям и условиям, определяемым документацией, рассмотрению не подлежат и должны быть отклонены в порядке, предусмотренном в п. 15.7.1.

  - В ходе рассмотрения заявок Заказчик по решению комиссии вправе, направить запросы участникам процедуры закупки (при этом Заказчиком не должны создаваться преимущественные условия участнику или нескольким участникам процедуры закупки):

    - о предоставлении непредставленных, представленных не в полном объеме или в нечитаемым виде разрешающих документов (лицензий, свидетельств, сертификатов), доверенности на осуществление действий от имени участника процедуры закупки;

    - об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических ошибок в документах, представленных в составе заявки и направлении организатору процедуры закупки исправленных документов. При исправлении арифметических ошибок в заявках применяются следующие правила: при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами; при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке; при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке. Представленные документы могут быть изменены только в части исправления указанных организатором процедуры закупки арифметических и грамматических ошибок, в случае выявления иных противоречий в представленных документах, такой участник не допускается к участию в запросе предложений;

    - о разъяснении Положений заявки. При этом не допускаются запросы, направленные на изменение существа предложения, включая изменение условий предложения (сроков и условий поставки продукции, графика поставки продукции или платежа, иных условий). Кроме того, допускаются уточняющие запросы, в том числе по техническим условиям предложения (уточнение перечня предлагаемой продукции, ее технических характеристик, иных технических условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет проводимой процедуры закупки, объем и номенклатуру предлагаемой участником продукции.

  - Решение Комиссии о направлении участникам запроса предложений запросов, отражается в протоколе заседания комиссии, подписываемом всеми присутствующими членами комиссии, в течение дня, следующего за днем проведения заседания комиссии.

Протокол заседания комиссии размещается на  Официальном сайте, официальном сайте Заказчика, дополнительно не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания указанного протокола.

Запросы направляются участникам запроса предложений после размещения протокола заседания комиссии на Официальном сайте, официальном сайте Заказчика. Все направленные участникам запроса предложений запросы и полученные от них ответы регистрируются Заказчиком в журнале запросов-ответов. Срок предоставления участником запроса предложений части документов и/или разъяснений устанавливается одинаковый для всех участников запроса предложений, которым был направлен запрос, и не может превышать 5 (пять) рабочих дней со дня направления соответствующего запроса. Непредставление или представление не в полном объеме запрашиваемых документов, и/или разъяснений в установленный в запросе срок служит основанием для отклонения предложения такого участника;

  - Заказчик запроса предложений вправе не обращать внимания на мелкие недочеты, несоответствия и погрешности, которые не оказывают существенного влияния на условия, предлагаемые Участником и на возможности Участника, связанные с выполнением обязательств по Договору.

  - Результаты рассмотрения заявок на участие в запросе предложений

    - По результатам рассмотрения заявок Заказчик запроса предложений решением Комиссии запроса предложений отклоняет заявки, которые:

      - не отвечают требованиям к оформлению и составу заявки;

      - не отвечают требованиям документации;

      - содержат предложения, по существу не отвечающие коммерческим или договорным требованиям документации;

      - подавшие их участники, не соответствуют требованиям документации.

  - Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений

    - До стадии оценки и сопоставления заявок допускаются только те заявки, которые не были отклонены в соответствии с п. 15.7.1. Заказчик запроса предложений оценивает и сопоставляет заявки и проводит их сопоставление по степени предпочтительности для Заказчика, учитывая следующие критерии:

      - цена договора;

      - квалификация участника процедуры закупки:

15.8.1.2.1. обеспеченность материально-техническими ресурсами, необходимыми для выполнения работ;

15.8.1.2.2. опыт выполнения аналогичных работ.

    - Оценка заявок производится на основании критериев оценки, их содержания и значимости, установленных в документации открытого запроса предложений. Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100. Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в документации, умноженных на их значимость. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения контракта производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. В случае, если  несколько заявок на участие в открытом запросе предложений получили одинаковый итоговый рейтинг, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в открытом запросе предложений, которая поступила ранее других заявок на участие в открытом запросе предложений.

    - На стадии принятия решения о выборе победителя запроса предложений комиссия принимает решение о выборе победителя по результатам оценки и сопоставления заявок.

### Процедура переторжки

  - Процедура переторжки проводится по решению Заказчика запроса предложений в любой срок до подведения итогов запроса предложений.  В этом случае Заказчик направляет Участникам приглашение к участию в переторжке.

  - Заказчик определяет дату и время окончания подачи новых предложений. Срок предоставления новых  предложений будет указан в приглашении к переторжке цены на участие в запросе предложений.

  - Процедура вскрытия конвертов с новыми предложениями на участие в запросе предложений, представленными на процедуру переторжки, проводиться публично, в присутствии уполномоченных представителей участников запроса предложений (в том числе не представлявших новые предложения на участие в запросе предложений).

  - Переторжка проводиться в очной форме, при которой изменение иных условий Заявки на участие в запросе предложений, кроме изменения ее цены в меньшую сторону не допускается.

  - Участники, получившие предложения к переторжке, вправе отказаться от участия в нем. В этом случае Заказчик оценивает первоначально поданные предложения этих участников запроса предложений. Информацию об участии или отказе от переторжки Участник направляет на адрес электронной почты wkex-zakupki@mail.ru.

### Принятие решения о результатах запроса предложений

  - Комиссия принимает решение о Победителе запроса предложений по результатам оценки и сопоставления заявок по степени предпочтительности для Заказчика. Победителем признается Участник, заявка на участие которого по решению Комиссии содержит лучшие условия для Заказчика, при условии, что данная заявка по существу отвечает требованиям документации, и подавший ее Участник отвечает требованиям к правоспособности для выполнения Договора.

  - Протокол оценки и сопоставления заявок участников запроса предложений составляется в 2 (двух) экземплярах, подписывается членами Комиссии не позднее следующего дня за днем проведения процедуры оценки и сопоставлении заявок. Указанный протокол размещается на   Официальном сайте, официальном сайте Заказчика не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания указанного протокола.

  - Экземпляр протокола об оценке и сопоставлении заявок Участников запроса предложений выдается Победителю или его полномочному представителю организатором процедуры закупки, либо направляются по почте, с уведомлением о вручении, не позднее пяти рабочих дней, с даты подписания протокола Заказчиком.

  - В случае отказа либо уклонения Победителя запроса предложений от заключения договора с Заказчиком, Заказчик вправе заключить договор с участником, занявшим при проведении открытого запроса предложений второе место.

  - Запрос предложений признается несостоявшимся в случае если:

    - подана только одна заявка на участие в запросе предложений или на основании результатов рассмотрения Комиссией заявок Участников, принято решение о допуске к участию в открытом запросе предложений единственного Участника, из всех подавших заявки на участие в запросе предложений. В таком случае Заказчик вправе заключить договор с единственным Участником запроса предложений, заявка которого соответствует требованиям документации запроса предложений;

    - не подано ни одной заявки на участие в запросе предложений;

    - на основании результатов рассмотрения Комиссией заявок, принято решение об отклонении всех заявок на участие в запросе предложений.

  - В случаях, если запрос предложений признается несостоявшимся по пунктам 17.5.2 и 17.5.3 настоящей части, заказчик вправе:

- отказаться от проведения повторной процедуры закупки, в случае если утрачена потребность в закупке предполагаемого предмета договора

- объявить о проведении повторного запроса предложений. При этом заказчик вправе изменить условия запроса предложений.

### Заключение договора и порядок опубликования информации об итогах проведения запроса предложений

  - Договор между заказчиком и победителем запроса предложений может быть заключен не ранее чем через 5 (пять) дней со дня размещения на Официальном сайте, официальном сайте Заказчика протокола об оценке и сопоставлении предложений участников запроса предложений, и не позднее чем через 15 (пятнадцать) дней со дня подписания указанного протокола.

  - Условия Договора определяются в соответствии с требованиями Заказчика, указанными в Документации и сведениями, содержащимися в заявке Участника запроса предложений.

  - Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от заключения Договора, без возмещения каких-либо расходов участникам данной процедуры закупок.

  - В случае отказа Заказчика от заключения договора с Победителем запроса предложений и Участником, занявшим второе место, организатор процедуры закупки публикует извещение о признании запроса предложений несостоявшимся на Официальном сайте (в случае наличия технической возможности), официальном сайте Заказчика.

Раздел III. ИФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Информационная карта

| - Сведения о предмете запроса предложений. | Предметом настоящего запроса предложений является: выполнение работ по капитальному ремонту сетей отопления и горячего водоснабжения. |
| --- | --- |
| - Сведения о начальной (максимальной) цене договора: | 8 848 537 (восемь миллионов восемьсот сорок восемь тысяч пятьсот тридцать семь) рублей 00 копеек (с учетом НДС). |
| - Порядок формирования начальной (максимальной) цены. | - Начальная (максимальная) цена договора указана с учетом всех расходов, связанных с выполнением работ, транспортных расходов, а также с учетом расходов на оформление любых сертификатов, и иной технической документации. |
| - Финансирование | Финансирование осуществляется за счет средств Заказчика. |
| - Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ. | 1.Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в безналичной форме. 2. Заказчик обязуется оплатить Участнику (подрядчику) установленную стоимость работ в течении 360 (триста шестьдесят) дней, после подписания им акта приемки выполненной работы. По согласованию сторон оплата может быть произведена ранее выше указанного срока, путем передачи продукции ООО «Завод крупно-панельного домостроения» Заказчиком Участнику (подрядчику) в счет оплаты. 3. Расчеты за выполненные работы будут производиться Заказчиком на основании смет Заказчика (Приложение №2), являющейся неотъемлемым приложением к настоящей информационной карте, с учетом предложенного участником понижения, и форм №КС-2, КС-3. Авансирование работ не предусмотрено. |
| - Место, условия и сроки выполнения работ. | Место выполнения работ: РТ, г. Нижнекамск: Объект №1 - от ЦТП-33 до Кайманова-11, от ТК-2 до Ателье, от ТК-3 до магазина №19, от Химиков-108 до д/с №32; Объект №2 - от ЦТП 48 до Бызова 26,24а, д/с 69, Шинников 79,73,71. Условия выполнения работ: в соответствии с проектом договора. Сроки выполнения работ: Объект №1 - с 1.06.2013г. по 30.09.2013г.; Объект №2 - с момента заключения договора по 31.07.2013г. |
| - Требования к качеству работ, к их безопасности и иные требования, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика. | 1. Выполненные работы и применяемые материалы должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, санитарно-эпидемиологических, строительных, противопожарных правил и нормативов, действующих на территории РФ. 2. Качество выполненных работ и применяемых материалов должно соответствовать требованиям СНиП, ГОСТа. Работы должны быть выполнены качественно, в объеме и в сроки, предусмотренные контрактом. 3. Работы, являющиеся предметом запроса предложений, должны выполняться в соответствии со Сметой Заказчика (Приложение №2 к информационной карте). 4. Приемка результата выполненных работ производится Заказчиком после получения сообщения от Участника (подрядчика) о готовности объекта к сдаче после ремонта, с составлением всей, определенной нормативными требованиями документации: - акт о приемке работ форма №КС-2; - справка о стоимости выполненных работ и затрат форма №КС-3; - исполнительная документация (акты на скрытые работы, схемы прокладки трубопроводов, паспорта и сертификаты на применяемые материалы и изделия). |
| - Требования к описанию участниками закупки выполняемых работ, которая является предметом закупки, их количественных и качественных характеристик. | Участник запроса предложений должен заполнить Форму 4 Раздела IV настоящей документации, а также предоставить согласованную смету. |
| - Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке | В соответствии с п. 7, п.9, п.11-13 Раздела II настоящей документации. |
| - Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям. | В соответствии с п.8 Раздела II настоящей документации. |
| - Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке. | В соответствии с п.10 Раздела II настоящей документации. |
| - Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке. | 1. Цена договора; 2. Квалификация участника процедуры закупки: 2.1. Обеспеченность материально-техническими ресурсами, необходимыми для выполнения работ; 2.2. Опыт выполнения аналогичных работ. |
| - Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке. | 1. Оценка и сопоставление заявок производится на основании критериев оценки и сопоставления, их содержания и значимости, установленных в приложении №1 к Информационной карте открытого запроса предложений. 2. Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100. 3. Для определения относительной значимости критериев оценки устанавливаются следующие весовые коэффициенты для каждого критерия (значимость критерия): -для критерия «Цена договора» - 70%; -для критерия «Квалификация участника процедуры закупки» - 30%. Совокупная значимость всех критериев составляет 100%. 4. Оценка Заявок по критерию «Цена договора» осуществляется в следующем порядке: 4.1. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена договора», определяется по формуле: Rai = ((Amax – Ai ) /Amax)*100 где: Rai – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по данному критерию; Amax – начальная (максимальная) цена договора; Ai – предложение i-го участника запроса предложений по цене договора. 4.2. Полученный результат умножается на значимость данного критерия (значение критерия в процентах, делённое на 100): 0,7 (70%/100). 5. Оценка Заявок по критерию «Квалификация участника процедуры закупки» осуществляется по бальной системе в следующем порядке; 5.1. Каждый член комиссии присваивает каждой Заявке баллы по показателю критерия в пределах установленного максимального значения в баллах; 5.2. По показателю критерия рассчитывается среднее арифметическое оценок в баллах членов комиссии путем отношения суммы выставленных каждым членом комиссии баллов к количеству членов комиссии, принявших участие в оценке и сопоставлении заявок; 5.3. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Квалификация участника процедуры закупки» определяется по формуле: Rсi = Сiк1 + Сiк2 где: Rсi – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; Сik – среднее арифметическое оценок в баллах членов комиссии, присуждаемое комиссией i-й заявке по k-му показателю, где k – количество установленных показателей. 5.4. Полученный результат умножается на значимость данного критерия (значение критерия в процентах, делённое на 100): 0,3 (30%/100). 6. Итоговый рейтинг для каждой Заявки определяется как сумма рейтингов заявки на участие в открытом запросе предложений по каждому критерию, рассчитанных в соответствии с указанным выше порядком и умноженных на их значимость. 7. Исходя из значений итоговых рейтингов заявок на участие в открытом запросе предложений, комиссия присваивает каждой заявке на участие в открытом запросе предложений порядковый номер. 8. Первый порядковый номер присваивается Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг. В случае, если несколько заявок на участие в открытом запросе предложений получили одинаковый итоговый рейтинг, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в открытом запросе предложений, которая поступила ранее других заявок на участие в открытом запросе предложений. |
| - Порядок, место, дата начала и дата окончания подачи заявок на участие в процедуре закупки. | Участник должен обеспечить доставку своей заявки на участие, подготовленную в строгом соответствии с требованиями документации, по следующему адресу: 423570, РТ, г. Нижнекамск, Ахтубинская, д.4Б; ОАО «ВК и ЭХ», кабинет «Службы организации и контроля закупок» Время приема заявок на участие в открытом запросе предложений: с понедельника по пятницу с 8.00ч.-12.00ч., с 13.00ч.-17.00ч. (по московскому времени), за исключением праздничных, не рабочих дней, в соответствии с производственным календарем Республики Татарстан. Контактное лицо: Фатхутдинова Айгуль Рафаиловна тел.:+7 (8555) 47-08-96; +7 9178800055. Дата и время начала приема заявок: 16.04.2013г. 16:30ч. (по московскому времени). Дата и время окончания приема заявок: 06.05.2013г. 09:00ч. (по московскому времени). |
| - Место и дата, вскрытия конвертов с заявками, рассмотрения заявок, оценки и сопоставления. | Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений проводится по адресу: 423570, РТ, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, д.4Б, конференц-зал 06.05.2013г. в 10 часов 00 минут (по московскому времени). Рассмотрение заявок: 07.05.2013г. в 10:00ч (по московскому времени), по адресу: 423570, РТ, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, д.4Б. Оценки и сопоставление заявок: 08.05.2013г. в 10:00ч (по московскому времени), по адресу: 423570, РТ, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, д.4Б. |
| - Порядок предоставления документации открытого запроса предложений. | Документация предоставляется со дня размещения извещения о проведении запроса предложений и до дня окончания приема заявок в письменной форме, по запросам участников запроса предложений, направляемых в письменной форме (Форма 8 Раздела IV «Образцы форм и документов для заполнения участниками процедуры закупки»). Документация предоставляется в срок 2 (двух) рабочих дней по запросу участника, оформленного надлежащим образом. Место предоставления: РТ, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, д.4Б (кабинет «Службы организации и контроля закупок»). |

Приложение №1

к Информационной карте

Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок  исходя из следующего:

|  | Выполнение работ по капитальному ремонту сетей отопления и горячего водоснабжения. |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цена договора | Значимость критерия – 70 % |
| 2. | Квалификация участника процедуры закупки: | Значимость критерия – 30 % |
| 2.1. | Обеспеченность материально-техническими ресурсами, необходимыми для выполнения работ: «нет» - 0 баллов «да» - 50 баллов | Максимальный балл – 50 |
| 2.2. | Опыт выполнения аналогичных работ: «нет» - 0 баллов от 1 до 3 объектов включительно - 20 баллов от 4 объектов и более - 50 баллов | Максимальный балл – 50 |

# РАЗДЕЛ IV ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ.

### Форма 1. Заявка на участие в запросе предложений1

- ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Дата:__________

Наименование запроса предложений:_________________________________________

Уважаемые господа!

1. Изучив извещение о проведении открытого запроса предложений на выполнение работ по капитальному ремонту сетей отопления и горячего водоснабжения, и Документацию по открытому запросу предложений, и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений, в том числе все условия Договора, включенного в Документацию о запросе предложений,

(полное наименование и юридический адрес Участника запроса предложений)

согласно в случае победы заключить Договор на выполнение работ по капитальному ремонту сетей отопления и горячего водоснабжения в соответствии с требованиями документации открытого запроса предложений. Условия и  данные по критериям оценки заявки мы представили в настоящем предложении:

| № | Наименование показателя | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цена договора (с учетом НДС) |  |
| 2. | Квалификация участника | Данные участника |
| 2.1. | Обеспеченность материально-техническими ресурсами, необходимыми для выполнения работ |  |
| 2.2. | Опыт выполнения аналогичных работ |  |

2. Мы ознакомлены с документацией открытого запроса предложений. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на выполнение работ, составляющих полный комплекс работ, которые должны быть выполнены в соответствии с предметом запроса предложений, данные работы будут в любом случае выполнены в полном соответствии с документацией открытого запроса предложений  в пределах предлагаемой нами стоимости выполнения работ.

3. Если наше предложение, изложенное выше, будет принято, мы берем на себя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями документации открытого запроса предложений и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в договор.

4. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не представлены, неполно или неправильно оформлены документы и формы, требуемые документацией открытого запроса предложений, в том числе настоящая форма, подана заявка, не отвечающая требованиям законодательства Российской Федерации и документации открытого запроса предложений, _____________________ (указать наименование участника процедуры закупки) не будет допущен комиссией к участию в открытом запросе предложений.

5. Настоящей заявкой подтверждаем, что _____________________________________________________________________

(наименование организации - участника)

5.1. правомочна заключать договор;

5.2. обладает необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора;

5.3. обладает необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

5.4. не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

5.5. не является организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

5.6. не имеет задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5.7. отсутствуют сведения об (указать наименование участника процедуры закупки) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст.5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

6. Настоящая заявка на участие в запросе предложений имеет правовой статус оферты и действует до момента подписания договора.

Настоящая заявка на участие в запросе предложений дополняется документами согласно п.8.2 Раздела II настоящей документации, и следующими неотъемлемыми приложениями:

- Анкета участника открытого запроса предложений (Форма 2 Раздела IV настоящей документации);

- Опись документов, входящих в состав заявки на участие в открытом запросе предложений (Форма 3 Раздела IV настоящей документации);

- Техническое задание (Форма 4 Раздела IV настоящей документации);

- Материально-техническая оснащенность (Форма 5 Раздела IV настоящей документации);

- Опыт выполнения аналогичных работ (Форма 6 Раздела IV настоящей документации);

- Проект договора - 1 экз. (Раздела V настоящей документации).

Руководитель организации		______________________/_________/

(уполномоченное лицо)			     ФИО		подпись

МП.

### Форма 2. Анкета Участника открытого запроса предложений

Наименование участника ___________________________

Предмет договора: Выполнение работ по капитальному ремонту сетей отопления и горячего водоснабжения.

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организационно-правовая форма и наименование фирмы - Участника, дата регистрации |  |
| 2. | Юридический адрес |  |
| 3. | Почтовые адреса |  |
| 4. | Фактический адрес |  |
| 5. | Должность, Ф.И.О., избранного (назначенного) на должность единоличного исполнительного органа юридического лица, либо иного лица, имеющего право без доверенности действовать от имени данного юридического лица |  |
| 6. | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
| 7. | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
| 8. | Адрес электронной почты Участника, web-сайт |  |
| 9. | ИНН/КПП Участника |  |
| 10. | Банковские реквизиты Участника (наименование и адрес банка, номер расчетного счета в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
| 11. | Учредители (перечислить наименование или организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
| 12. | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
| 13. | Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (дата, номер, кем выдано) |  |
| 14. | Контактное / ответственное лицо от Участника (ФИО, должность, контактные телефоны, адрес электронной почты) |  |
| 15 | Прежнее название организации, если менялось и когда (перечислить названия и даты регистрации) |  |

Руководитель организации		______________________/_________/

(уполномоченное лицо)			     ФИО		подпись

МП.

### Форма 3. Опись документов, входящих в состав заявки на участие в открытом запросе предложений.

Наименование участника ___________________________

Предмет договора: Выполнение работ по капитальному ремонту сетей отопления и горячего водоснабжения.

| № п/п | Наименование | Количество листов | Номера страниц |
| --- | --- | --- | --- |

Руководитель организации		______________________/_________/

(уполномоченное лицо)			     ФИО		подпись

МП.

- Форма 4. Техническое задание

Наименование участника ___________________________

Предмет договора: Выполнение работ по капитальному ремонту сетей отопления и горячего водоснабжения.

| № п/п | Характеристика | Предложения участника |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объем работ |  |
| 2 | Срок исполнения договора |  |
| 3 | Срок гарантии на выполненные работы |  |

- Участник процедуры закупки должен предоставить в составе заявки на участие в открытом запросе предложений согласованную смету (Приложение №2 к информационной карте открытого запроса предложений), с возможным понижением сметной стоимости.

Руководитель организации		______________________/_________/

(уполномоченное лицо)			     ФИО		подпись

М.П.

Форма 5. Материально-техническая оснащенность.

Наименование участника________________________________

Предмет договора: Выполнение работ по капитальному ремонту сетей отопления и горячего водоснабжения.

| № п/п | Наименование оборудования | Данные об оборудовании, которое будет использоваться при выполнении работ |  |  | Источник оборудования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Марка, модель | количество | Год выпуска | Владелец оборудования | Вид договора (аренда, прокат и т.д.), срок договора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Руководитель организации		______________________/_________/

(уполномоченное лицо)			     ФИО		подпись

МП.

Форма 6. Опыт выполнения аналогичных работ.

Наименование участника________________________________

Предмет договора: Выполнение работ по капитальному ремонту сетей отопления и горячего водоснабжения.

| № п/п | Сведения о заказчике |  |  | Наличие отзыва* (да/нет) | Характеристика выполненных работ |  |  | Информация о договоре (номер и дата заключения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование организации-заказчика | Адрес местонахождения заказчика | Контактное лицо, контактные данные |  | вид работ | объем выполненных работ | Сроки выполнения работ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

* - при наличия отзыва, необходимо предоставить его копию.

Руководитель организации		______________________/_________/

(уполномоченное лицо)			     ФИО		подпись

МП.

- Форма 7. Запрос на предоставление разъяснений документации открытого запроса предложений.

Наименование участника ___________________________

Предмет договора: Выполнение работ по капитальному ремонту сетей отопления и горячего водоснабжения.

Запрос на разъяснение документации1

_____________________________________________________

(наименование запроса предложений)

Прошу Вас предоставить разъяснения по следующему положению документации открытого запроса предложений:

| № п/п | Раздел документации | Ссылка на пункт документации, положение которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений документации открытого запроса предложений |
| --- | --- | --- | --- |

Ответ на запрос прошу направить по адресу:

_____________________________________________________________________________

(почтовый, электронный адрес организации, направившей запрос)

_____________________________________________________________________________

Руководитель организации		______________________/_________/

(уполномоченное лицо)			     ФИО		подпись

МП.

- Форма 8. Запрос на предоставление документации открытого запроса предложений.

Наименование участника ___________________________

Предмет договора: Выполнение работ по капитальному ремонту сетей отопления и горячего водоснабжения.

Запрос на предоставление документации1

Прошу Вас предоставить документацию по открытому запросу предложений ___________________________________________________________________

(наименование запроса предложений)

Данные доверенного лица, ответственного за получение документации

_______________________________________________________________

(ФИО, должность)

Руководитель организации		______________________/_________/

(уполномоченное лицо)			     ФИО		подпись

МП.

# РАЗДЕЛ V. Проект договора.

ДОГОВОР  №__

г. Нижнекамск                                                                                            «__» _______ 20___г.

Открытое акционерное общество «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство»,  именуемое  в дальнейшем «Заказчик»,  в лице генерального директора Нуртдинова Ильдара Наилевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________________,  именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________, действующего   на   основании _________________,   с   другой   стороны,   заключили   настоящий   договор   о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Настоящий договор заключен по результатам проведенного открытого запроса предложений, протокола____________________ №___ от «__»________ 2013г., в соответствии с которым Подрядчик принимает на себя подряд ___________ – далее «Работы» _________________  - далее «Объект», расположенных ___________________, а Заказчик  обязуется принять выполненные работы и оплатить их.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.1 настоящего  договора,  собственными  силами  и   силами   привлеченных субподрядных  организаций  в  соответствии  с  утвержденной проектно - сметной документацией с учетом возможных изменений объема работ.  Условия и порядок внесения изменений оговорены настоящим договором.

1.3. Подрядчик обязуется завершить Работы и сдать  объект, готовый к эксплуатации, в установленном порядке.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1. Стоимость   работ   по   настоящему   договору составляет:

Объект №1: _________(________________________________________________) руб., в том числе 18%НДС  ________(___________________________________) руб.;

Объект №2: _________(________________________________________________) руб., в том числе 18%НДС  ________(___________________________________) руб.

Общая стоимость договора: _________(________________________________________________) руб., в том числе 18%НДС  ________(___________________________________) руб.

В случае уменьшения или увеличения объемов работ сумма по настоящему договору может быть изменена сторонами.

2.2. Условия  и  порядок  внесения  изменений  в стоимость работы оговорены условием настоящего договора.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

3.1. Календарные сроки выполнения работы определены сторонами:

Начало работ на объекте №1: _______________________

Окончание работ на объекте №1: ____________________

Начало работ на объекте №2: _______________________

Окончание работ на объекте №2: ____________________

3.2. На момент подписания настоящего договора дата окончания работы является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

3.3. Условия и порядок внесения изменений оговорены условиями настоящего договора.

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ

И ОБОРУДОВАНИЕМ

4.1. Заказчик принимает на себя обязательство обеспечить Работы материалами, изделиями.

4.2. Подрядчик вправе принять на себя обязательство по обеспечению Работ упомянутых в п. 1.1 объекта материалами, изделиями по согласованию с Заказчиком.

4.3. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов и оборудования, обеспечение которых осуществляет Заказчик.

4.4. Все поставляемые для Работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены другой стороне за пять дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

4.5. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до подписания акта приемки работ.

4.6. Каждая сторона несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

5. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязан:

5.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему, и сдать объект Заказчику в установленный срок согласно условий настоящего договора в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.

5.2. Обеспечить:

- производство работ в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами;

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;

- бесперебойное функционирование систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта в течение гарантийного срока.

5.3. Обеспечить в ходе Работ выполнение на территории объекта необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды.

5.4. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и обеспечить соблюдение его на территории объекта.

5.5. Обеспечить содержание и уборку территории объекта и прилегающей непосредственно к ней территории.

5.6. Вывезти в пятидневный срок со дня подписания акта о приемке работ на объекте, за пределы территории объекта, принадлежащие Подрядчику машины, оборудование, инвентарь, инструменты, материалы, временные сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.

5.7. Известить Заказчика за три дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

В случае неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.

5.8. При готовности объекта Подрядчик в трехдневный срок должен известить об этом Заказчика.

5.9. Произвести индивидуальное испытание произведенных работ и принять участие в комплексном его опробовании в присутствии представителя Заказчика.

5.10. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, технической документации;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.11. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками.

5.12. Передать по окончании Работ Заказчику исполнительную документацию о выполненных работах.

5.13. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

5.14. До сдачи результата работ Подрядчик несет ответственность за риск случайного уничтожения и повреждения объекта, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

6. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

Для реализации настоящего договора Заказчик обязан:

6.1. Передать Подрядчику в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора на период работ объект. Передать Подрядчику проектно - сметную документацию.

6.2. Обеспечить Подрядчику доступ к объекту, необходимый для нормальной работы.

6.3. Согласовать с контролирующими органами организацию работ.

6.4. Осуществлять технический надзор за Работами.

6.5. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке и сроки, предусмотренных настоящим договором.

6.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

7. ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

7.1. Охрану объекта осуществляет Подрядчик. Охрану объекта, после принятия работ по акту, осуществляет Заказчик.

7.2. Охрану находящихся на территории объекта: материалов, изделий, конструкций, оборудования, переданного Заказчиком Подрядчику, осуществляет Подрядчик.

8. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

8.1. Приемка работ на объекте Заказчика осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.

8.2. Приемка осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком.

8.3. Подрядчик в течении 3-х дней передает Заказчику два экземпляра исполнительной документации, с актом выполненных работ.

8.4. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

9.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору.

9.2. Подрядчик гарантирует достижение данным объектом после выполненных работ указанных в документации показателей и возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, указанного в п. 9.3, и несет ответственность за отступление от них.

9.3. Гарантийный срок произведенных работ, оборудования, материалов устанавливается 2 (два) года с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки.

9.4. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее трех дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

9.5. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

9.6. При отсутствии мотивированного отказа Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, в этом случае акт считается действительным.

10. ОПЛАТА РАБОТ И ВЗАИМОРАСЧЕТЫ

10.1.  Заказчик обязуется оплатить Подрядчику установленную стоимость работ в течении 360 (триста шестьдесят) дней, после подписания им акта приемки выполненной работы. По согласованию сторон оплата может быть произведена ранее выше указанного срока, путем передачи продукции ООО «Завод крупно-панельного домостроения» Заказчиком Участнику (подрядчику) в счет оплаты по настоящему договору.

10.2. Расчеты за материалы и изделия, передаваемые Заказчиком Подрядчику, производятся по ценам их приобретения с учетом транспортных расходов и расходов Заказчика по заготовке и хранению этих материалов и изделий или передаются по акту без выставления счета на оплату переданных материалов и конструкций, при этом Подрядчик при расчетах за выполненные работы не включает в свои затраты стоимость переданных ему материалов.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. Представление Заказчиком ненадлежащим образом оформленной документации приравнивается к ее непредставлению. Подрядчик не несет ответственности за качество рабочих чертежей, спецификаций и другой документации, передаваемой Заказчиком. При выявлении в них недостатков Подрядчик сообщает об этом Заказчику в течение трех дней с момента обнаружения.

11.2. Ошибки, допущенные Подрядчиком при выполнении работ, исправляются им за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

11.3. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, и это приведет к задержке выполнения работ по капитальному ремонту объекта, то Подрядчик имеет право на продление срока Работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты штрафа за просрочку. В этом случае стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он немедленно обязан письменно сообщить Заказчику размер этих расходов с подтверждением их документами, на основании которых стороны заключают соглашение о сроках и форме их возмещения.

11.4. В случае несоответствия качества оборудования и материалов поставки Заказчика требованиям раздела 4 настоящего договора, Заказчик обязан обеспечить их замену в сроки, согласованные с Подрядчиком.

11.5. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный сторонами срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При этом, если Заказчик считает, что указанное исправление некачественно выполненных работ существенно увеличит сроки выполнения работ, но отклонение качества является для него приемлемым и не нарушает требования безопасности последующей эксплуатации объекта, он вправе уплатить за произведенные некачественно работы Подрядчику сумму, меньшую ранее установленной за эти работы, но отличающуюся от ранее установленной не более чем на стоимость исправлений этих некачественно выполненных работ по достижению нормативного качества, или уменьшить соответствующим образом договорную цену, если этапы работ не определены.

При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ  привлечь для этого другую организацию за счет Подрядчика.

11.6. Превышения Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением сторон, происшедшие по вине Подрядчика, оплачиваются Подрядчиком за свой счет, при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.

11.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

11.8. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результату работ был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другую в трехдневный срок, после чего стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения Работ и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего договора, либо инициировать процедуру расторжения договора.

11.9. Если, по мнению сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

11.10. Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:

- за окончание работ на объекте Заказчика после установленного срока по вине Подрядчика - штраф в размере 0,1 % от договорной цены объекта за каждые 10 дней просрочки. При задержке сдачи объекта свыше 30 дней Подрядчик уплачивает штраф в размере 1% договорной цены за каждые последующие 10 дней до фактического исполнения обязательства;

- за несвоевременное освобождение территории объекта от принадлежащего ему имущества - штраф в размере 0,1 % от договорной цены объекта за каждые 10 дней просрочки;

- за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом, - штраф в размере 1 % от стоимости работ и конструкций за каждый день просрочки.

11.11. Кроме санкций за неисполнение обязательств по договору виновная сторона возмещает другой стороне все непокрытые неустойками убытки. В том числе, если невыполнение обязательств по настоящему договору одной из сторон влечет невыполнение другой стороной своих обязательств по отношению к третьим лицам, что, соответственно, приносит ей убытки, первая сторона возмещает второй стороне все возникшие убытки в полном объеме.

11.12. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения капитального ремонта объекта по вине Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной стороной.

11.13. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего договора, иначе как с письменного согласия обеих сторон, либо требований законодательства РФ.

11.14. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

12. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР И ЕГО РАСТОРЖЕНИЕ

12.1. Заказчик вправе вносить изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы. В случае необходимости внесения изменений, по мнению Заказчика, он обязан направить письменное распоряжение, обязательное к выполнению для Подрядчика, с указанием:

- увеличить или сократить объем некоторой указанной работы, включенной в настоящий договор;

- исключить некоторую указанную работу;

- изменить характер, качество или вид некоторой указанной работы;

- выполнить определенную дополнительную работу.

Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения работ, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения, становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

12.2. Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают 10% от стоимости Работ и не меняют характера работ, предусмотренных в настоящем договоре до момента внесения таких изменений. При этом договорная цена, определенная договором, корректируется, что закрепляется дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

12.3. Сроки начала и окончания работ могут быть изменены по взаимному согласию сторон, что закрепляется дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

12.4. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

12.5. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случаях:

- задержки Подрядчиком начала работ более чем на 10 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ более чем на 30 дней;

- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку результата работ более чем на 30 дней;

- аннулирования свидетельства участника саморегулируемой строительной организации, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.

12.6. Подрядчик вправе расторгнуть договор в случаях:

- финансовой несостоятельности Заказчика, или систематической задержки им расчетов за выполненные работы;

- остановки Заказчиком Работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 30 дней.

12.7. При выполнении настоящего договора стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации.

12.8. Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

12.9. Любое уведомление по данному договору дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу, уведомление считается данным в день отправления факсимильного или электронного сообщения или на следующий день после отправления письма по почте.

13 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

13.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком договора подряда или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами - обе стороны поровну.

13.3. Если, по мнению одной из сторон, не имеется возможности разрешить возникший между сторонами спор в порядке в соответствии с п.13.1 и п.13.2 настоящего договора, то он разрешается Арбитражным судом РТ в установленном порядке.

13.4.  Во    всем    ином,    неурегулированном    в    настоящем    договоре,    стороны будут руководствоваться нормами действующего законодательства Российской Федерации.

13.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до 31.12.2013г., а в части исполнения обязательств по оплате до полного исполнения обязательств Заказчиком.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ЗАКАЗЧИК»                                                                            «ПОДРЯДЧИК»

423570, РТ, г. Нижнекамск,

ул. Ахтубинская, 4 Б

ИНН/КПП 1651035245/165101001

р/с 40702810000110000948 в филиале

АБ «Девон-Кредит» (ОАО) г. Нижнекамск,

к/с 30101810700000000920,

БИК 049246920,

тел./факс 8555  470801/423968

Генеральный директор

_____________________ И.Н. Нуртдинов

1 Заявка подается на фирменном бланке Участника

1 Запрос на предоставление разъяснений подается на фирменном бланке Участника

1 Запрос на предоставление разъяснений подается на фирменном бланке Участника